南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及

人脸识别道闸改造设计项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市机关事务管理局

二〇二五年七月二日

目  录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  采购邀请

项目概况

南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目的潜在供应商应在“南通市机关事务管理局网-公告公示”栏获取磋商文件，并于 2025年7月15日14时30分00秒（北京时间）前提交磋商响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：人民币97758.73元，其中：南通市信访局接待中心房屋整修项目设计费最高限价76900.00元，南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计费最高限价20858.73元。报价不得高于最高限价（总价及各分项目价格），否则为无效响应。

采购需求：详见第三章项目需求。

服务期限：详见第三章项目需求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱和戒毒企业证明材料》。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业(建筑工程)专业丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质。

（2）拟派设计项目负责人资格要求：拟派项目负责人必须为供应商本单位员工，且具有装饰装潢（或建筑类）相关专业中级职称。

## 三、获取采购文件

时  间：自公告发布之日起至 2025年7月9日

地  点：有意愿参与本项目竞争性磋商响应的供应商，请于本公告发布日起至磋商响应文件递交截止时间前，到“南通市机关事务管理局网（http://jgsw.nantong.gov.cn/）-公告公示”栏下载本项目的竞争性磋商文件。

方  式：自行下载。

- 四、响应文件的提交

截止时间：2025年7月15日14时30分00秒前（北京时间）

地    点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼万隆集团开标室，如有变动另行通知。

- 五、响应文件开启

时    间：2025年7月15日14时30分（北京时间）

地    点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼万隆集团开标室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

- 磋商保证金：无。

- 项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式。

- 对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位信息

名    称：南通市机关事务管理局

地    址：南通市崇川区世纪大道6号行政中心

联系方式：夏先生 0513-85216696

第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于采购邀请中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

- 4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6、磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释。

- 二、磋商文件

- 1、磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2、磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前送至采购单位。采购单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购单位视情组织答疑会

- 3、磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“南通市机关事务管理局网（http://jgsw.nantong.gov.cn/）-公告公示”栏公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务及作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 现场勘察联系人：季先生           联系电话：13914379198

- 四、响应文件的编制

- 1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3、磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4、磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 五、响应文件的提交

- 1、响应文件的提交

1.1 供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

1.2响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

1.3响应文件由①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件，共3部分组成，供应商须在每份响应文件上明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期、“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

1.4供应商须将三个部分的响应文件单独密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期，封袋上加盖供应商公章。

1.5 供应商可将响应文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.6 响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。如非企业法人参加磋商，则以下所称的“法定代表人”为“企业负责人”，下同。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件、商务技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

2、响应文件截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件逾时递交由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

- 4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购单位将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2 磋商活动由采购单位组织，现场进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购单位不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购单位、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、磋商小组均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应供应商对其响应文件进行书面澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间做出书面澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

### 5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由评审小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

### 在进行资格性审查的同时，采购单位将从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将留存并归档。

### 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

### 5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

### 5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保证不离开现场，并随时能与采购单位及磋商小组联系。

6、被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1磋商响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的。

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的。

6.1.3磋商响应文件中资格审查文件及商务技术响应文件出现磋商报价的内容。

6.1.4未通过符合性检查或不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5 磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的。

6.1.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的。

6.1.7同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.8磋商响应报价超出项目预算或最高限价的。

6.1.9供应商是的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

6.1.11除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整，或对采购内容作了实质性变更，供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

6.1.12供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合资格条件规定的信用记录的。

6.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件的复印件或扫描件）。

6.1.14响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.15磋商响应文件载明的检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的。

6.1.16不同供应商的磋商响应文件以及磋商响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的。

6.1.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商响应的。

6.1.18磋商响应文件关键内容模糊、无法辨认。

6.1.19不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5供应商的报价均超出了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

6.2.6因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

6.2.7磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 七、成交

- 1、确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购单位根据磋商小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“南通市机关事务管理局网-公告公示”栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购单位或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者采购邀请期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。

采购单位质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位有权依据政府采购的有关规定，报请有关部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3、成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购单位签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2、货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 九、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的  5%  。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收合格后，一次性无息退还履约保证金。

4、因成交供应商原因，签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须依法承担相应的赔偿责任。

十、付款方式

成交供应商缴纳履约保证金，且合同签订后，采购单位支付该项目合同价的30%；工程竣工验收合格后，采购单位支付该项目合同价的30%；完成审计后，采购单位付至该项目合同价的97%；余3%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日叁年结束且无质量问题后，经成交供应商向采购单位书面申请同意后，付清余款。（注：因本工程含2个子项，设计费用付款节点按子项进度分别结算。）

十一、未尽事宜

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、工程概况

本项目涉及（1）南通市信访局接待中心房屋整修项目，设计范围包括一楼接待大厅、接待室等业务用房布局调整，顶面、地面、墙面见新，房屋顶面防水更新，室内卫生间防水维修，消防设施设备添置更新等。（2）南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目，设计范围包括新增采购车牌识别道闸、人脸识别道闸，综合布线，同时对监控机房设备等进行更新。（3）本次合同签订之日起12个月内，采购单位委托的零星装修工程项目累计投资额在100万（含）以内的，成交单位提供免费设计服务；累计投资额超过100万的，超出部分的设计费用按本项目成交费率计取，即按本项目总成交价/财政审核的项目总概算比例。

二、工程内容

1、限额设计标准：本项目为限额设计，因设计原因导致中标价超出概算，由设计单位承担违约责任。如发现设计故意留下设计缺陷待施工时作变更，则设计费不予结算。限额设计标准按南通市机关事务管理局相关文件要求执行。

2、设计范围：负责完成本章项目需求一、工程概况范围内的施工图设计。包括但不限于装饰、水电、通讯、网络、消防、防水、固定家具、监控、道闸、道闸系统、综合布线、相关加固的可能性分析等专业设计全部内容。具体要求包含但不限于附件的内容。

3、设计工期

3.1南通市信访局接待中心房屋整修项目设计工期20日历天，具体安排如下：

（1）平面布置时间为3天（含办公家具、会议桌等平面布置），包括与使用单位前期对接。

（2）使用单位确认平面布置后5天内，设计人完成初步设计，主要提供各空间墙、地、面的做法，其他功能性方案设计并完成编制初步设计概算，主要区域效果图，包括汇报、调整及最终确认时间。

（3）在各使用单位确认初步设计成果后12天内，设计人完成施工图设计，包括全套施工图并送审。

（4）审查意见出来后，5天内完成修改并通过审查。（成交供应商按阶段提交了相应的设计文件，采购单位的审查时间不计入工期范围内）

由于自身原因，延误了设计文件交付时间，则合同规定履约保证金的50%不予退还，并且每延误一天，中标单位按合同设计费的千分之二向委托单位支付违约金。

3.2南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计工期20日历天，具体安排如下：

（1）平面布置时间为3天（含车牌识别道闸、人脸识别道闸、监控机房等平面布置），包括与使用单位前期对接。

（2）使用单位确认平面布置后5天内，设计人完成初步设计，主要提供道闸、监控机房设备做法，其他功能性方案设计并完成编制初步设计概算，主要区域效果图，包括汇报、调整及最终确认时间。

（3）在各使用单位确认初步设计成果后12天内，设计人完成施工图设计，包括全套施工图并送审。

（4）审查意见出来后，5天内完成修改并通过审查。（成交供应商按阶段提交了相应的设计文件，采购单位的审查时间不计入工期范围内）

由于自身原因，延误了设计文件交付时间，则合同规定履约保证金的50%不予退还，并且每延误一天，中标单位按合同设计费的千分之二向委托单位支付违约金。

3.3零星装修工程项目的设计服务在接到通知后一周内完成。

4、设计要求

（1）关于设计变更的考核：因设计单位的全部责任造成的设计变更，设计单位应按变更相应工程造价（增加或减少）的5%向委托单位支付违约金（设计费扣完为止）。由于设计单位部分责任造成的设计变更，中标单位应按该设计变更相应工程造价的1%-3%向委托人支付违约金，并同意从设计费总额中予以抵销（设计费扣完为止）。

（2）设计单位必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作。施工阶段要求设计单位自开工之日起到工程竣工验收移交之前全过程派驻设计代表在现场处理问题，如派驻现场的设计代表不到位影响工程顺利进展，则合同约定的全部履约保证金不予退还，并酌情减少支付现场服务费。

(3)项目负责人与专业技术负责人从工程开工到竣工验收驻现场服务每月不得少于8天，特殊情况随叫随到；设计代表必须是经过建设单位认可的设计人员，在工程施工期间，设计代表必须保证常驻施工现场，出勤日不少于22天/月。现场服务费为设计费总额的30%，经考核合格后，在工程竣工验收合格后支付。

5、设计成果

（1）全套施工图四份，包括装饰、水电、建筑智能化、消防及其他专项设计等全部内容。

（2）南通市信访局接待中心房屋整修项目至少提供一楼接待大厅、接待室、卫生间、屋面防水等各区域两张不同视角效果图（具体位置由招标人指定），招标人可根据需求要求中标人提供上述以外其它部位装饰效果图（最多不超过两张不同视角）。

南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目至少提供车牌识别道闸、人脸识别道闸、监控机房等各区域两张不同视角效果图（具体位置由招标人指定），招标人可根据需求要求中标人提供上述以外其它部位装饰效果图（最多不超过两张不同视角）。

（3）设计概算肆份，编制符合南通市规定的概算，工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算。概算材料价格按当期的《南通建设工程造价信息》，缺项的价格，市场询价。并配合招标人和市财政局评审中心对接。

（4）上述成果同时提供电子版(PDF及CAD版本)。

（5）设计成果须满足施工图审查（含消防审查）要求，中标人无条件协助招标人完成所有设计成果的各种审查。

（6）项目投资额在100万以下的零星装修工程项目的免费设计服务的设计成果不低于上述（1）-（5）项。

三、 设计要求：

1.严格执行贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省委具体办法、市委实施办法，严格贯彻《党政机关办公用房管理办法》和《江苏省党政机关办公用房管理办法》的规定，按照节俭实用原则进行装修改造。

2.主要包括地面、顶面、墙面、隔墙、门窗等。地面主要采用800x800地砖，顶面主要采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，LED灯光源，墙面主要采用纸面石膏板板隔墙白色乳胶漆和玻璃隔断、局部吸音板及木饰面板，隔墙采用100系列轻钢龙骨双面双层12纸面石膏板隔墙内填充吸音防火岩棉，门采用成品免漆套装门。

3.通风、空调方面：充分利用原有设备，根据装修平面布置重新移位设备，添加管道及部分设备满足功能需求；

4.消防方面：充分利用原有设备，根据装修平面布置重新更改喷淋系统、添加部分消防设施满足消防验收要求。

5.强弱电方面：重新布置管线及新增灯具、插座以满足功能需求。

6.特殊功能需求方面：智能化系统等根据规范要求进行专业设计。

7.材料方面：本着节约、环保、安全的原则，选用相关材料。

板材的甲醛含量需达到E0级标准；涂料、胶水的甲醛、苯、有机化合物等有害物质含量严格控制在国家规定范围内。地砖、石材的放射性需检测达到国家规定范围内。本工程所使用的装修材料及设备质量档次需达到中档以上，进场前其规格、品种、款式需经设计单位、使用单位、监理单位共同认可封样后方可采购，在材料大批进场后随机抽检并送相关单位复检合格后，才可大面积使用。

8. 限额设计，执行《党政机关办公用房管理办法》和《江苏省党政机关办公用房管理办法》的规定。

9. 安全质量方面：本工程使用的施工工艺水平需达到目前比较先进的水平，严禁使用已经淘汰的施工工艺。工程质量需一次性验收合格并达到优良标准。

四、 图纸要求：

1、 图纸尺寸：A3

2、 表现方式：电脑出图、钢笔淡彩、马克笔或电脑效果图均可。

3、 提供图纸四套，并需通过消防审核，每套图纸必须有统一的图名和图号。

五、设计工作内容

设计以总包形式：包括装饰、水电、建筑智能化、消防及其他专项设计等全部内容

| 第一阶段 平面及概念 | 功能区域平面规划、家具软装布置、设备布置基本方案、透视草图空间概念、整体设计方向简述。 |
| --- | --- |
| 第二阶段 方案设计、 初步设计 | 1、初步设计文件 2、综合其他配套图。 3、初步设计概算 |
| 第三阶段 施工图设计 | （综合全专业施工图设计） 1、施工图文件。 2、综合其他配套图。 3、编制完整的工程概算书。 4、配合采购单位进行施工前的施工招标等工作。 |
| 第四阶段 施工现场 服务 | 1、施工阶段定期服务工地，定期参加现场工程例会，参加甲方组织的各阶段工程验收，确保设计意图的连贯性和维持设计质量标准。 2、审阅施工单位提交之工地图纸、等，确定样板并及时向业主汇报审阅结果。 |
| 其他 | 1、上述每阶段工作需按时提交相应图纸、电子文本及所有饰面材料实样。 2、以上工作请制定出设计进度表及施工进度表； 3、要求施工图立面、节点详尽,准确并符合国家相关规范； 4、设计内容中上述未尽事宜。 |

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

第四部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

项目磋商活动模式：本项目采用现场开标模式。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。在采购单位通知最终报价后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。只有市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果和政府购买服务项目 (含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有1家的,采购单位(项目实施机构)应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。若总得分且最终报价得分均相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购单位（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：90分

- 各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 供应商提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今设计类似业绩（装修改造设计），每提供1个，得3分；本项最高得6分。 须提供设计合同的复印件或扫描件，如合同不能体现为装修改造设计，另需提供加盖业主公章的证明材料。 | 6 |
|  |  | 供应商提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今设计类似业绩（建筑智能化），每提供1个，得3分；本项最高得6分。 须提供设计合同的复印件或扫描件，如合同不能体现为建筑智能化设计，另需提供加盖业主公章的证明材料。 | 6 |
| 2 | 拟派项目负责人业绩 | 拟派项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，在磋商响应供应商任职期间承担过类似设计业绩（装修改造设计）并担任设计负责人的，每提供1个，得3分；本项最高得3分。 须提供设计合同的复印件或扫描件，如合同不能体现为装修改造设计、项目负责人姓名等评分要点的，另需提供加盖业主公章的证明材料。 | 3 |
|  |  | 拟派项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，在磋商响应供应商任职期间承担过类似设计业绩（建筑智能化）并担任设计负责人的，每提供1个，得3分；本项最高得3分。 须提供设计合同的复印件或扫描件，如合同不能体现为建筑智能化设计、项目负责人姓名等评分要点的，另需提供加盖业主公章的证明材料。 | 3 |
| 4 | 设计大纲 | 设计大纲符合招标项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明内容完整，总体设计思路明确，能有效节约工程投资，确保设计工期，得12分；基本符合招标项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明内容基本完整，总体设计思路基本明确，能节约工程投资，确保设计工期，得9分；基本符合招标项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明内容基本完整，总体设计思路一般，工程投资合理，确保设计工期，得6分；不能符合招标项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明内容不完整，总体设计思路不明确，工程投资不合理，不能确保设计工期，得3分；没有不得分。 | 12 |
|  |  | 对本工程设计重点、难点的分析与处理：本工程重点和难点问题分析准确，并制定有针对性的控制方法和切实可行的措施的，得10分；本工程的重点和难点问题分析较准确，能提出较合理有效的解决方法的，得7分；提出的重点、难点无针对性或解决方法不合理不可行的，的3分；未提供不得分 | 10 |
| 5 | 设计方案 | 提供南通市信访局接待中心房屋整修项目一楼接待大厅、接待室装修平面图、效果图各一张。主体设计明确，功能布置合理，整体装饰效果好，空间设计合理，得25分；主体设计较明确，功能布置较合理，整体装饰效果较好，空间设计较合理，得18分；主体设计有所欠缺，功能布置有所疏漏，整体装饰效果有待提高，空间设计一般，得12分；主体设计不明确，功能布置不合理，整体装饰有所缺陷，空间设计不合理，得6分；没有不得分。 | 25 |
|  |  | 提供南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目车牌识别道闸、人脸识别道闸平面图、效果图各一张。主体设计明确，功能布置合理，整体效果好，空间设计合理，得25分；主体设计较明确，功能布置较合理，整体效果较好，空间设计较合理，得18分；主体设计有所欠缺，功能布置有所疏漏，整体效果有待提高，空间设计一般，得12分；主体设计不明确，功能布置不合理，整体有所缺陷，空间设计不合理，得6分；没有不得分。 | 25 |

（四）报价分：10分

报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购单位根据磋商小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市机关事务管理局网-公告公示”栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同条款

设计合同

项  目  名  称： 南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目

项  目  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

发包人委托设计人承担 南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目

2.2 工程项目的地点：南通市信访局接待中心。

2.3 工程项目的规模：（1）南通市信访局接待中心房屋整修项目，设计范围包括一楼接待大厅、接待室等业务用房布局调整，顶面、地面、墙面见新，房屋顶面防水更新，室内卫生间防水维修，消防设施设备添置更新等。（2）南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目，设计范围包括新增采购车牌识别道闸、人脸识别道闸，综合布线，同时对监控机房设备等进行更新。（3）本次合同签订之日起12个月内，甲方委托的零星装修工程项目累计投资额在100万（含）以内的，乙方提供免费设计服务；累计投资额超过100万的，超出部分的设计费用按本项目成交费率计取，即按本项目合同总价/财政审核的项目总概算比例。

2.4 工程特征及附注说明：/

2.5 工程项目的投资总额：南通市信访局接待中心房屋整修项目、南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目施工投资总额约325.81万元。

2.6设计以总包形式：包括装饰、水电、建筑智能化、消防及其他专项设计等全部内容。第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图、红线图 | 1 |  |  |
| 2 | 设计任务书 | 1 |  |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 方案深化设计文件 | 4份 |  | 满足业主需求 |
| 2 | - 工程投资概算 | 4份 |  |  |
| 3 | - 施工图设计文件 | 4份 |  |  |
| 7 | - 报审资料 | 4份 |  |  |
| 备注 | 3.1南通市信访局接待中心房屋整修项目设计工期20日历天，具体安排如下： （1）平面布置时间为3天（含办公家具、会议桌等平面布置），包括与使用单位前期对接。 （2）使用单位确认平面布置后5天内，乙方完成初步设计，主要提供各空间墙、地、面的做法，其他功能性方案设计并完成编制初步设计概算，主要区域效果图，包括汇报、调整及最终确认时间。 （3）在各使用单位确认初步设计成果后12天内，乙方完成施工图设计，包括全套施工图并送审。 （4）审查意见出来后，5天内完成修改并通过审查。（乙方按阶段提交了相应的设计文件，甲方的审查时间不计入工期范围内） 3.2南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计工期：20日历天，具体安排如下： （1）平面布置时间为3天（含车牌识别道闸、人脸识别道闸、监控机房等平面布置），包括与使用单位前期对接。 （2）使用单位确认平面布置后5天内，乙方完成初步设计，主要提供道闸、监控机房设备做法，其他功能性方案设计并完成编制初步设计概算，主要区域效果图，包括汇报、调整及最终确认时间。 （3）在各使用单位确认初步设计成果后12天内，乙方完成施工图设计，包括全套施工图并送审。 （4）审查意见出来后，5天内完成修改并通过审查。（乙方按阶段提交了相应的设计文件，甲方的审查时间不计入工期范围内） 3.3零星装修工程项目的设计服务在接到通知后一周内完成。 |  |  |  |

第五条  设计费用及支付方法

5.1 本工程总设计费为人民币              元（¥        元），其中：（1）南通市信访局接待中心房屋整修项目设计费为人民币          元（¥        元）；（2）南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计费为人民币              元（¥        元）。该设计费包括但不限于现场踏勘费、设计费、优化及深化设计费、资料费、上门服务费、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到甲方要求所包含的所有风险、责任等各项费用。甲方不再支付上述指明费用外的任何其它费用。

5.2、支付方式：

乙方缴纳履约保证金，且合同签订后，甲方支付该项目合同价的30%；工程竣工验收合格，甲方支付该项目合同价的30%；完成审计后，甲方付至该项目合同价的97%；余3%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日叁年结束且无质量问题后，经乙方向甲方书面申请同意后，付清余款。

（注：因本工程含2个子项，设计费用付款节点按子项进度分别结算。）

工程竣工验收合格后，甲方无息退还乙方履约保证金。

设计费用支付不计利息，每次付款均需经发包人审核通过后并凭乙方提供合法有效的增值税发票后支付。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件、要求或因提交的资料出现较大错误，或所提交资料的修改内容累计占总设计面积10%以上的较大修改，或对已确认的阶段性设计要求进行修改时，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.3发包人负责将设计人交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。是否送审由发包人决定。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人委派      为本设计工程的项目负责人，联系电话          。

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。保证建筑物结构的安全性，材料以及设备设施使用的合理性、经济性、环保性、节能性、舒适性。

6.2.2设计人应根据方案审批文件进行初步设计，依据初步设计审查批复意见进行施工图设计。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，则合同规定履约保证金的50%不予退还，并且每延误一天，乙方按合同设计费的千分之二向甲方支付违约金。

6.2.4对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.2.5在项目实施全过程中（包括初步设计审查、施工图审查、施工和验收阶段），设计人应按发包人要求准时派项目负责人参加发包人组织的所有技术交底、评审等专题会议，并根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于未获政府主管部门批准或因现场实际施工需要而出现的反复修改的工作。

6.2.6设计人履行投标承诺的相关责任和其他依据合同和法律规定应由设计人履行的责任。

6.2.7本合同生效之日起至工程竣工验收合格止为服务期限（含发包人要求分期设计、施工的服务期），若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，发包人不额外支付费用。

6.2.8设计人施工图设计的项目投资额必须按照政府主管部门和发包人确定的投资额度要求实行限额设计，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行严格控制；设计人共同参与施工阶段并严格控制施工图设计变更，协助发包人作出指导性意见，确保工程造价不突破市财政核定的限额。

6.2.9设计人出具的各阶段设计成果须经发包人书面确认通过且经主管部门审查合格方可视为满足质量标准。

6.2.10严格执行贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省委具体办法、市委实施办法，严格贯彻《党政机关办公用房管理办法》和《江苏省党政机关办公用房管理办法》的规定，按照节俭实用原则进行装修改造。

6.2.11设计人应提供发包人主要建筑、装饰材料的样本，并在施工阶段到现场对主要材料进行确认，全面负责项目的实施效果。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

7.3合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人除需退还发包人已支付的费用外，还需支付违约金（合同价的10%）。

7.4 设计人提交的施工图须确保一次审查通过，凡未通过的，复审图纸须在接到审查通知后四日内修改并提交，如因乙方原因未在约定时间内提交，每延迟一天，按总设计费的1‰扣除违约金；若因乙方原因延迟超过双方约定时限或者超过两次（不含两次）复审仍不能满足发包人的要求，发包人有权解除合同，设计人须退还发包人已支付费用，并赔偿发包人损失。

7.6设计人应明确项目组人员名单，项目负责人不得更换，若要更换均需取得甲方书面认可。

7.7乙方不得将本合同项下的设计及技术服务业务转包给其他任何第三方；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下设计及技术服务业务分包给任何第三方，否则乙方应按照合同总价20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权解除本合同。如甲方同意分包仍不改变乙方对本合同所承担的义务和责任。

第八条  其 它

8.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。超过本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数发包人另支付制图成本费。

8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，其设计的设备（规格、型号）须符合市场通用标准。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由设计人承担（包含在本合同费用中，不再增加）。

8.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向南通市中级人民法院起诉。

8.6其他约定事项：

8.6.1工程设计文件未满足相应设计阶段的技术、深度要求，扣减相应阶段、项目设计费10～40％。

8.6.2 设计人对本单位编制的设计文件质量负责，因设计文件错误影响建设工程质量、进度和造价、安全的，设计人应承担责任，并酌情扣减合同价的20%，直至终止合同。

8.6.3设计人必须对其编制的估算、概算负责。

方案估算、初步设计概算通常在提交相应阶段设计图文件时同时提供，如遇特殊情况在征得发包人同意后在提交相应阶段设计图文件后五日内提交发包人。

8.6.4施工中遇到的需要设计人进行变更或补充设计的，设计人应按工作联系单要求及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。

经审查批准的施工图设计文件一般不得变更。确须变更的，变更方案必须履行相关审批手续。设计变更如引起工程造价增加超过市财政评审结论5%（含），应就变更部分重新进行审查。

8.6.5 发包人要求设计人必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，参加工程预验收、工程竣工验收。工程完工后，设计人应在一个月内提交工程设计总结。施工阶段要求设计单位自开工之日起到工程竣工验收移交之前全过程派驻设计代表在现场处理问题，如派驻现场的设计代表不到位影响工程顺利进展，则合同约定的全部履约保证金不予退还，并酌情减少支付现场服务费。

8.6.6约定服务响应时间为1小时。

8.6.7关于设计变更的考核：因设计单位的全部责任造成的设计变更，设计单位应按变更相应工程造价（增加或减少）的5%向委托单位支付违约金（设计费扣完为止）。由于设计单位部分责任造成的设计变更，中标单位应按该设计变更相应工程造价的1%-3%向委托人支付违约金，并同意从设计费总额中予以抵销（设计费扣完为止）。

8.6.8项目负责人与专业技术负责人从工程开工到竣工验收驻现场服务每月不得少于8天，特殊情况随叫随到；设计代表必须是经过建设单位认可的设计人员，在工程施工期间，设计代表必须保证常驻施工现场，出勤日不少于22天/月。现场服务费为设计费总额的30%，经考核合格后，在工程竣工验收合格后支付。

8.7 本合同一式捌份，双方各肆份。

8.8 本项目协议书、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书等均为本合同有效组成部分，具有同等法律效率。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为合同签署页）

发包人名称：       （盖章）          设计人名称：      （盖章）

法定代表人：       （签字）          法定代表人：      （签字）

授权代表：       （签字）          授权代表：     （签字）

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

本合同签订于：2025 年  月  日

附件1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：                                        日期：

附件2：

拟派往本项目设计团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 执业资格证书 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、订合同时该表人员应该和投标时递交的人员一致，并随此表附上设计人员的身份证、职称证、执业资格证书等相关资料扫描件。如设计团队人员有变更，必须征得甲方同意。

2、所有设计团队人员的执业资格必须满足国家相关要求。

廉洁协议

甲方：南通市机关事务管理局

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：               法定代表人（或代理人）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签约日期：   年  月  日

注：采购单位保留调整合同条款的权利。

# 第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求分别制作、密封响应的材料。

- 资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

- 供应商须提供有效的营业执照复印件或扫描件。

2、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；

非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式见附件）。

3、提供有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业(建筑工程)专业丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质证书的复印件或扫描件。

4、拟派项目负责人必须为供应商本单位员工，且具有装饰装潢(或建筑类)相关专业中级职称。

须同时提供①职称证书的复印件或扫描件；②社保机构出具的供应商为其连续缴纳1个月（至少缴纳至2025年5月）的社会保险证明的复印件或扫描件。

5、项目负责人委任书（格式附后）。

6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）。

7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、供应商须提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）或《监狱和戒毒企业证明材料》（格式见附件）。

9、其他需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由供应商自负。

二、商务技术响应文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

- 1、商务部分正负偏离表（格式见附件）；

- 2、技术部分正负偏离表（格式见附件）；

- 3、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 4、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格响应文件（单独装订密封）

1、磋商响应报价总表（格式附后）。

附件：

- 法定代表人身份证明

南通市机关事务管理局：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为法定代表人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

如为被委托受权人参加项目竞争性磋商响应，无须将法定代表人身份证原件带至竞争性磋商现场备查，仅需提供本证明。

- 授权委托书

南通市机关事务管理局：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为委托代理人，以本公司的名义参加本项目的竞争性磋商响应活动。委托代理人在开标、评审磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

委托代理人身份证号：

委托代理人签字：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

委托代理人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为委托代理人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

- 项目负责人委任书

根据本委任书宣告，我 （法定代表人姓名）          系（ 设计单位名称 ）          、 (职务)           现代表单位授权：          (项目负责人姓名)  为 南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目的项目负责人身份证号码为                ，全面负责该工程的设计工作。

磋商响应供应商：     (盖章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）      日期：    年    月    日

被授权人：（签字或盖章）                    日期：    年    月    日

符合条件的声明函

我单位参加南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目 磋商活动。做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

注1、供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2、“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：  年  月  日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市机关事务管理局的南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目，属于其他未列明行业；承接企业为    （企业名称）           ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年      月     日

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）未提供“中小企业声明函”的，视为资格审查不通过。

（3）本次采购的项目，其响应供应商提供的 服务 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）若磋商供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；磋商供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

拟派项目组成员构成一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 执业资格证书 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.本项目不接受负偏离。

6.供应商未提供此表或提供空白盖章表均视同完全响应招标文件。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

- 技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.本项目不接受负偏离。

6.供应商未提供此表或提供空白盖章表均视同完全响应招标文件。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

- 磋商响应报价总表

项目名称：南通市信访局接待中心房屋整修、大门车牌及人脸识别道闸改造设计项目

| 首次磋商报价 | 南通市信访局接待中心房屋整修项目设计费（限价：76900.00元） 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ 元） |
| --- | --- |
|  | 南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计费（限价：20858.73元） 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ 元） |
|  | 合计：大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：¥ 元。 |
| 最终磋商报价 （磋商现场填写） | 南通市信访局接待中心房屋整修项目设计费（限价：76900.00元） 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ 元） |
|  | 南通市信访局接待中心大门车牌及人脸识别道闸采购及安装项目设计费（限价：20858.73元） 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ 元） |
|  | 合计：大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：¥ 元。 |
| 备注 | 完全接受并响应本项目磋商文件的要求。 |

注：1、最终总价报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次磋商总价报价。

2、本表式不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

3、磋商响应总价报价（以人民币计价）包括但不限于以下内容：现场踏勘费、设计费、优化及深化设计费、资料费、上门服务费、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购单位要求所包含的所有风险、责任等各项费用。各供应商应根据磋商文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

……全文结束……